（様式第８号）


令和　　年　　月　　日

「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料

○○市（町）長　殿


	施工業者名
	

	代表者
	

	電話
	

	メール
	



	災害名
	令和８年８月千葉豪雨

	自治体名
	千葉県○○市

	修理物件
	（住所：　　　　　　　　　　　　　　　）

	被害区分
	全壊
	大規模半壊
	中規模半壊
	半壊
	準半壊

	実施期間
	

	修理金額
	　　　　　　　　　円（自己負担分　　　　　　　　円）



　○○　○○邸の修理に際し、証拠である写真を撮り忘れたことから、 施工前、施工中の証拠写真の代替として、下記のとおり「救助の必要性」「内容の妥当性」を証するため下記資料を提出し、これを証明します。


記
【施工前の被災状況】
	邸図面（   階）
※損傷箇所が判るようにすること




○修理箇所（応急修理として申請する箇所）
	(修理箇所)
	（破損状況説明）


	（破損材料）

	（交換材料）


	(修理箇所)

	（破損状況説明）








（様式第８号）


令和年○○月○○日

「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料

○○市（町）長　殿


	施工業者名
	○○○工務店

	代表者
	　代表取締役　○○　○○

	電話
	***-****-****

	メール
	*********@****.co.jp



	災害名
	令和８年８月千葉豪雨

	自治体名
	千葉県○○市

	修理物件
	○○　○○邸（住所：　　　　　　　　　　　　　　　）

	被害区分
	全壊
	大規模半壊
	中規模半壊
	半壊
	準半壊

	実施期間
	令和○年○○月○○日　～　令和○年○○月○○日

	修理金額
	　　　　　　　　　円（自己負担分　　　　　　　　円）



　○○　○○邸の修理に際し、証拠である写真を撮り忘れたことから、 施工前、施工中の証拠写真の代替として、下記のとおり「救助の必要性」「内容の妥当性」を証するため下記資料を提出し、これを証明します。








記

【施工前の被災状況】
	○○　○○邸図面（１階）
※損傷箇所が判るようにすること





○修理箇所（応急修理として申請する箇所）
	(修理箇所)
ＬＤＫ
（１６帖相当）

	（破損状況説明）
床上浸水により、根太が腐食、床・壁の断熱材が吸水し脱落。フローリング下地板の腐食、床板に反り、
壁板の腐食、カビの発生
交換する必要がある。

	（破損材料）
・根太：○○箇所が腐食
・断熱材（床）：吸水により脱落
・床下地材：腐食により交換
・フローリング材：反りにより交換

・壁板：腐食・カビにより交換
・断熱材（壁）：吸水による脱落
・巾木：カビの発生
	（交換材料）
・根太：ヒノキ材で交換
・断熱材（床）：グラスウールに交換
・床下地材：木下地○㎜で敷込
・フローリング材：ヒノキ無垢材で対応
・壁板：ヒノキ材で補修
・断熱材（壁）：グラスウールに交換
・巾木：ヒノキ材に交換

	(修理箇所)
玄関
（収納は対象外）
	（破損状況説明）
玄関タイルの割れ、モルタルの亀裂、巾木・見切りの損傷、玄関ドア破損交換

	（破損材料）
玄関タイル：破損
モルタル：亀裂
巾木・見切り：破損
玄関ドア：破損
（メーカー、品番）
	（交換材料）
玄関タイルの交換
モルタル亀裂：コーキング材充填
巾木・見切り：ヒノキ材で補修
玄関ドア：同等品に交換
　　　　　（メーカー、品番）
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